Relatório 6

PERT

Ferramenta de gestão de projeto que ajuda a controlar e planejar as atividades do projeto.

Passo 1 – identificar atividades;

Passo 2 – estabelecer sequência;

Passo 3 – estimar tempo;

Passo 4 – criar gráfico;

Representação

Analise => designer => desenvolvimento => teste => Implementação

Analise (2) => designer (2) => desenvolvimento (5) => teste (3) => implementação

TOTAL  = 12 dias

OBS = Excel link para melhor entendimento no github...